阳光村务手机监督平台建设方案

# 一、项目的基本情况

## 1.项目建设背景

以微信公众号为平台，通过移动互联网，搭建一个阳光村务手机监督平台。

### 2. 项目建设的必要性

为了解决现存的问题，必须建设一个数据资源整合的平台，只有将多个系统收集的数据进行归类，整理，将数据汇集、处理好之后，才能为之后的信息公开和各便民功能提供数据支持。

### 3. 需求分析

### 3.1系统需求

3.1.1村（居）务公开、集体资产交易、村级事务等数据后台管理，实现分类查询和信息推送。

3.1.2信息保密性和安全性。

3.1.3可视化效果。如财务类报表在手机微信上需要实现较好的可视化效果。

3.1.4涉农惠农专项资金（补贴）监管：点击每一个惠农专项补贴项目，都可以查看项目名称、申请条件、发放方式、发放标准等以及本村（居）的具体发放情况。

3.1.5投诉受理：具备数据分析、统计、办件等功能。

3.1.6为群众办事提供指引，包括各类审批事项的受理范围、实施机关、办理条件<所需材料>、办事流程、办理方式、办理地点及咨询联系方式。

3.1.7提供与农业生产、农民生活等密切相关的资讯信息。

### 3.2功能需求

3.2.1内容发布功能。后台内容管理、编辑、发布功能，前端以H5页面进行呈现；

3.2.2账户登录功能。采用账号密码进行首次登录，自动记录用户微信号信息，再次登录无需再次输入账号密码；

3.2.3群组权限功能。根据用户所属村居进行群组权限划分，实现只能打开自己所在村居的信息

3.2.4数据库查询功能。实现用户权限内的数据库自定义查询功能，村民可便捷直接查询自己想找的村务数据；

3.2.5投诉受理功能。前端实现投诉收集，并将投诉内容结构化，后台实现管理分析功能

# 二、项目的建设目标

## （一）总体目标

平台建设一方面以公开查询的形式，让在村或外出村民均可便捷的通过手机微信实时查看自己所在村的财务报表、集体资产交易以及涉农惠农政策信息等具体情况；另一方面以投诉监督的形式，让村民直接通过手机微信进行相关问题的投诉举报，让村民真正参与到村务监督工作中，以“互联网+”的手段方式创新农村基层党风廉政建设综合治理机制，激发农村基层活力，完善村民自治制度，推动形成群众安居乐业、社会安定有序的良好局面。

## （二）项目建设思路

整合现有的系统数据资源，实现数据的归类、整理、存储、公开；实现现有系统信息的共享，为群众办事提供明确的指引；提供农业生产、农民生活等密切相关的资讯信息。

## （三）系统建设与其它系统之间的关系

将财务数据以及各个部门提交的涉农惠农数据存储与其建立的中间库（阳光村务网络监督平台），平台从中获取所需数据，并进行整合归类，并应用于自身的各项功能。

# 三、项目的建设内容

## （一）项目建设模块

1. 一个涉农办事服务导航平台。为群众办事提供指引，包括各类审批事项的受理范围、实施机关、办理条件<所需材料>、办事流程、办理方式、办理地点及咨询联系方式；同时提供与农业生产、农民生活等密切相关的资讯信息。

2. 一个涉农政策解读宣传平台。能够在微信同步推送涉农政策动态，实现手机便携查询。

3. 一个村（居）务公开查询平台。将村（居）务公开事项、集体资产交易动态、村级事务等信息归类汇总，设计对应的移动版展示页面，实现在手机微信上美观便于查询的可视化效果，方便村（居）民在微信上通过本村（居）、村（组）账号和密码登录查询。

4. 一组结构化村（居）务大数据。整合由民政、农林渔业局（农村工作）等相关部门提供的涉农惠农资金、相关政策、重大事项等数据。

## （二）应用系统设计

| 项目 | 内容 | 明 细 |
| --- | --- | --- |
| 技术开发 | 后台管理 | 用户管理 |
|  |  | 系统管理 |
|  |  | 日志管理 |
|  |  | 服务器部署及测试及上线 |
|  |  | 字典管理 |
|  | 用户权限 管理 | 用户权限匹配 |
|  |  | 登录、注册模块 |
|  | 资料管理 | 村财务报表数据梳理 |
|  |  | 村财务报表数据库设计及开发 |
|  |  | 村财务报表资料导入模块 |
|  |  | 村财务报表资料库内容修改 |
|  |  | 农村集体资产交易数据梳理 |
|  |  | 农村集体资产交易数据_数据库设计及开发 |
|  |  | 农村集体资产交易数据_资料导入模块 |
|  |  | 农村集体资产交易数据_资料库内容修改 |
|  |  | 涉农惠农专项资金（补贴）数据梳理 |
|  |  | 涉农惠农专项资金（补贴）数据_数据库设计及开发 |
|  |  | 涉农惠农专项资金（补贴）数据_资料导入模块 |
|  |  | 涉农惠农专项资金（补贴）数据_资料库内容修改 |
|  | 接口开发 | 微信接口开发 |
|  |  | 短信验证码模块开发 |
|  | 内容信息 发布模块 | 栏目管理 |
|  |  | 内容发布模块管理 |
|  |  | 页面开发 |
|  |  | 内容及UI设计 |
|  | 分类查询 | 站内搜索 |
|  |  | 页面开发 |
|  |  | 数据展现，交互设计及UI设计 |
|  | 实名举报 | 实名举报页面开发 |
|  |  | 举报内容后台管理 |
|  |  | 举报的查询，跟进进度以及线上沟通等 |
|  |  | 内容及UI设计 |

# 四、采用的技术与规范

## （一）整个项目的技术实现方法和路线。

使用微信小程序平台语言进行设计开发，并同步使用HTML5代码编写前端页面，实现非微信浏览分发，后台数据库使用“ＰＨＰ＋ＭｙＳＱＬ”架构进行开发。

## （二）特点

1. 先进性。平台设计使用成熟先进的技术实现方案，在满足现期功能的前提下，系统设计具有前瞻性，在今后较长时间内保持一定的技术先进性。

2. 安全性。平台采取全面的安全保护措施，具有防病毒感染、防黑客攻击措施，具有高度的安全性和保密性。对接入用户，进行严格的接入认证，以保证接入的安全性。平台支持对关键设备、关键数据、关键程序模块采取备份、冗余措施，有较强的容错和恢复能力，确保长期正常运行。

3. 合理性。在平台设计时，充分考虑容量及功能的扩充，方便扩容及平滑升级。对运行环境(硬件设备、软件操作系统等)具有较好的适应性，不依赖于某一特定型号计算机设备和固定版本的操作系统软件。

4. 经济性。在满足功能及性能要求的前提下，尽量降低建设成本，采用经济实用的技术和设备，利用南方网现有设备和资源，综合考虑建设、升级和维护费用。符合向上兼容性、向下兼容性、配套兼容和前后版本转换等功能。

5. 实用性。提供清晰、简洁、友好的中文人机交互界面，操作简便、灵活、易学易用，便于管理和维护。设计具有微信风格的界面客户端界面以及简洁的后台界面。

6. 规范性。采用控制协议、编解码协议、接口协议、传输协议等符合国家标准、行业标准和公安部颁布的技术规范。具有良好的兼容性和互联互通性。

7. 开放性。设计遵循开放性原则，能够支持多种硬件设备和网络系统，软硬件支持二次开发。各采用标准数据接口，具有与其他信息系统进行数据交换和数据共享的能力。

8. 可维护性。操作简单，实用性高，具有易操作、易维护的特点，具有专业的管理维护终端，方便维护。并且，具备故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，能得到及时、快速地进行自维护。

9. 可扩展性。具备良好的输入输出接口，可为各种业务提供接口，使用模块化结构，可方便进行新增功能的定制开发。

# 五、实施计划

| 计划步骤 | 具体措施 | 建设周期 |
| --- | --- | --- |
| 系统需求调研 | 需求分析、需求开发、文档编写 | 1个月 |
|  | 需求确认 |  |
| 系统设计开发 | 后台搭建 |  |
|  | 前端设计 |  |
| 系统实施部署 | 部署 |  |
|  | 调试 |  |
| 系统验收及试运行 | 验收申请，执行初验，系统进入试运行 |  |
|  | 验收资料准备、提交 |  |
|  | 执行终验，通过终验 |  |

备注：上述进度计划如因关联基础数据（阳光村务网络监督平台的中间库）延期对接，造成本项目进度延迟的，可以由项目双方协商调整建设进度计划。

# 六、验收标准

严格按照项目验收过程组织验收，完成阳光村务手机监督平台的需求分析、开发测试和实施工作，确保数据的正确无误，能满足工作所需，各项工作质量达到项目所规定的要求，并经用户单位确认。

# 七、其它

所开发的软件及产品知识产权归建设方和承建方双方共同拥有,未经双方同意,对方均不得将本次所开发的软件功能进行拷贝、复制、泄露给第三方使用。