合同主要条款
甲　　方（采购方）：　               
乙    方（供应方）：　　             
甲、乙双方经平等友好协商一致，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成以下协议：
1、 合作内容
	序号
	商品名称
	内容
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	企业级大数据可视化分析平台
	数据分析、数据可视化服务
	1
	
	

	2
	售后
	一年内免费质保，免费进行版本升级，免费提供技术支持服务
	1
	
	


合同总额包括乙方设计、安装、培训、质保期服务、后续运营、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
注：货物名称内容必须与报价文件中货物名称内容一致。
参数及要求详见附件：南方报业传媒集团中央数据库数据可视化分析平台需求
2、 合同金额

合同金额为（大写）：           元整（￥       元）人民币。
3、 设备要求
本合同为纯软件项目，不包含设备。

4、 交货期及交货地点
1.交货期： 本合同签署（  1 ）个月时完成系统设计、系统开发、集成部署、系统测试；之后进行（  1 ）个月的试运行；试运完成行后（ 半 ）个月内完成初验；初验完成后（6）个月内完成终验；终验完成后（1）年为质保期。

2.交货地点：广州市越秀区广州大道中289号南方报业传媒集团
5、 付款方式
1. 签订合同后支付合同总价的30%作为预付款（即：人民币       元，大写： 
           整），项目实施部署完成并初验合格后支付合同总价的30%（即：人民   元，大写：         整），初验合格后稳定运行6个月进行项目终验，在终验合格后支付合同总价的30%（即：人民币       元，大写：       整），剩余的10%（即：人民币    元，大写：       整）于终验合格1年后付清（不计利息）。
2. 甲方支付货款时，乙方同时向甲方提供相应金额的增值专用发票。

6、 质保期及售后服务要求
6.1 试运行期服务要求

（1）系统安装上线后开始试运行，试运行期为（ 30 ）天；

（2）系统试运行期间须安排专人指导甲方使用人员的操作；

（3）乙方应及时排除系统试运行过程中出现的软件故障。
6.2 售后服务、产品保质期及后续运维

(1) 以项目终验合格日期为起点，乙方为产品提供一年质保服务。包括1年内的相关软件升级服务，修复bug漏洞服务。

(2) 接到甲方的维修维护请求后1个小时内响应，需要到现场时，乙方应在2小时内到达现场。对于影响生产的紧急事件，须在1个小时内恢复生产；对于不影响生产的故障，需在24小时修复。

(3) 提供7天x24小时的技术咨询服务。

(4) 乙方在产品安装、系统变更和迁移、系统升级等提供现场支持服务, 在服务期内由此产生的一切费用均由乙方承担。

(5) 针对操作系统、浏览器、平台的版本升级，在售后服务有效期内，遇到系统异常、故障的，乙方有能力快速响应并升级系统。

(6) 提供服务器操作系统安全补丁更新技术支持,确保可以定期安装最新安全补丁。

(7) 提供至少3场用户培训。
6.3
工程组织实施与进度计划要求

合同签订及首付款到账后，乙方即与甲方共同确定工程时间安排，按进度实施；本项目实施工作总体计划如下：
(1) 系统安装上线后开始试运行，试运行期为30天。试运行结束后15天内实施初步验收。
(2) 初步验收完成后6个月实施竣工验收。

(3) 若施工期出现变更，则服务期限由双方共同商定，以《合同变更备忘录》方式确认。
6.4 文档需求

乙方在项目软件系统开发开始和完成，系统集成开始和结束时应向甲方提供下述项目建设与管理相关技术文档：
(1) 项目文档

项目文档主要包括如下：
1)
需求调研报告；
2）需求规格说明书；

4)
技术实施方案；
5)
软件综合测试报告；
6)
运维与操作手册；

7)
用户使用报告；
8）试运行计划和报告；
9）验收报告。

(2) 集成文档

1)
技术文件：技术实施方案，设备及应用系统部署、运行、测试等相关的技术文件；
2) 应用系统联合测试文档：实施方应针对该项目的实际情况，提供相应的测试文档，包括性能测试、压力测试等；
3）安全测试评价报告（第三方或自测）；

4）项目验收文档：项目验收时收集各项验收数据、文档，汇总成册，并对所集成系统进行综合评估，如有软件基础产品和许可，需提供产品签收确认单。
7、 安装与调试
乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
8、 验收
1.项目验收分为初验与终验，系统上线试运行结束后15天进行初验，初验收完成后6个月实施竣工验收也即终验。
2.如有软件基础产品和许可，验收时需提供产品签收确认单，并对系统进行永久授权。

9、 保密
1. 甲、乙双方保证应严格保守对方的商业秘密，事先未征得对方书面正式同意，任何一方不得对本合同之外的任何第三方披露或泄露包括本合同在内的所有合作信息、所有从本合作过程中所获得的对方的商业秘密，无论是口头的还是书面的，也不得将上述信息用于除本合作之外的其他任何目的。保密信息的接收方（“接收方”）应妥善保管信息披露方（“披露方”）的保密信息。
2. 不论本合同是否变更、解除、终止，保密条款在有效期内均有效，直至信息披露方向社会公众公开为止；违反上述保密条款造成对方秘密泄露的，将依法追究当事人的法律责任。
10、 违约责任与赔偿损失
1.
乙方交付的货物、工程提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2.
乙方未能按本合同规定的交货时间提供货物/服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3.
甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
4.
其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。
11、 争议的解决
合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，则任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
12、 不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13、 税费
中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
14、 其它
1.
本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.
在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3.
如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4.
除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
15、 合同生效
1.
本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2.
合同一式肆份，甲乙双方各保留贰份，每份合同具有相同法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
代表：
代表： 
签定地点：
签定日期：　　　年　　月　　日
签定日期：　　　年　　月　　日

 1 / 4

